Visu-RA
# Escopo do projeto
Plataforma de realidade aumentada e virtual para dispositivos móveis que busca facilitar e auxiliar o marketing dos clientes. Além disso, provê entretenimento e/ou usabilidade para o usuário final. Vale mencionar que, graças aos dados coletados, o produto fornecerá informações relativas ao perfil do publico e dados importantes sobre o produto cadastrado às empresas contratantes.
# Cronograma do projeto
Cronograma físico das atividades para desenvolvimento do projeto:
Atividades		Meses
		1	2	3	4	5	6
Desenvolvimento do sistema de / Realidade Aumentada	P
	R	X
Desenvolvimento do sistema de Realidade Virtual	P
	R	X
Desenvolvimento do sistema de pacotes	P
	R	X
Criação da interface aplicação-servidor	P
	R	X
Criação do banco de dados	P
	R	X
Implementar interface do servidor a aplicação	P
	R			X
Desenvolvimento do sistema de download de pacotes	P
	R			X
Desenvolvimento da ferramenta de coleta de dados	P
	R				X
Design e criação da interface do usuário(GUI)	P						X
	R
Design e criação do menu de usuario na GUI	P						X
	R
Design e criação do menu de opções na GUI	P						X
	R
Design e criação do site para o projeto	P						X
	R

Cronograma físico das atividades para desenvolvimento do plano de negócios:

Atividades		Meses
		1	2	3	4	5	6
Definição clara do produto/serviço	P
	R	X
Caracterização do mercado potencial	P			X
	R
Desenvolvimento detalhado do plano de marketing e vendas	P				X
	R
Projeções financeiras e análise de resultados	P					X
	R
Apresentação do plano de negócio completo	P						X
	R

# Organização da equipe do projeto
A equipe está organizada em 3 partes, onde cada um possui sua especialidade:
Carlos Gabriel Silva Stédile - Gerente do projeto e desenvolvedor front-end.
É gerente do projeto pois é o idealizador do projeto, conhece todas as áreas que o projeto abrange podendo assim auxiliar outras áreas do desenvolvimento e competência para manter a equipe motivada e ativa.
Escolhido como desenvolvedor front-end por sua experiência profissional em programação, conhecimento de Realidade Aumentada(RA) e Realidade Virtual(RV) consolidada ao longo da graduação e de maneira autodidata, além de experiência profissional em design e conhecimento avançado da ferramenta de criação.

João Vitor Antoniassi Segantin - Programador back-end.
João é o programador back-end desse projeto pois possui conhecimento avançado em linguagem de programação C, necessária para fazer uma interface rápida, conhecimento em banco de dados, permitindo criar um BD rápido e sem espaço desperdiçado, e conhecimento de redes possibilitando a criação de um servidor que atua como a interface entre o aplicativo mobile e  o banco de dados. Isso sem falar de sua grande vontade de aprender novas áreas e melhorar seu ofício.

Vanessa Avelino Xavier de Camargo - Gerente de Marketing.
Vanessa além de ser mestre em Realidade Aumentada(RA) e Realidade Virtual(RV), o que permite ter uma base de conhecimento sólida para o desenvolvimento tanto da RA e RV do projeto, possui grande conhecimento sobre empreendedorismo e design thinking, auxiliando a manter a aplicação “na direção certa” para atingir o mercado. Ela também possui uma vasta rede de contatos e relacionamento interpessoal excelente o qual é compatível com o cargo.

# Descrição técnica da plataforma
A plataforma é desenvolvida nas linguagens de programação: C#, C++, C
Na aplicação mobile, a simulação do espaço 3D para a RA e RV é feita usando a game engine Unity.
Em seu back-end se tem como banco de dados o postgre.
# Padrões, procedimentos, técnicas e ferramentas do projeto
É usado a metodologia de desenvolvimento Extreme Programming para a criação da plataforma pois os requisitos inicialmente são escassos e vão surgindo de acordo com que usuários e clientes vão utilizando a mesma. Importante frisar que há comunicação direta entre equipe de desenvolvimento e divulgação e entre ambas as equipes com clientes para possibilitar uma coleta de informações mais rápida e segura. É utilizado ferramentas CASE de modelagem UML para facilitar a implementação de funções e manutenção do código.
# Plano de garantia de qualidade
Garantimos a garantia do projeto desenvolvendo protótipos com novas funções da plataforma e pedimos para um seleto grupo de usuários e pessoas especializadas testarem e informar o feedback. Caso esse feedback seja positivo a nova versão é liberada para o publico, caso contrário volta para o desenvolvimento para fazer os ajustes necessários antes de outro teste.